УТВЕРЖДАЮ

 Глава Павлово-Посадского муниципального района

 Московской области, Председатель объединенной

 комиссии по обеспечению безопасности дорожного

 движения на территории Павлово-Посадского

 муниципального района Московской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б. Соковиков

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Протокол № 1**

**внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального района**

**Дата:** 19.01.2017

**Время проведения:** 12.00 ч.

**Место проведения:** Малый зал Администрации Павлово-Посадского муниципального района

 **Председательствующий:**

Нужный И.Н. – заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

З**аместитель председателя Комиссии:**

Бубенок П.А. – начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России

 «Павлово-Посадский»

**Секретарь Комиссии:**

Кухтенкова Н.В. – главный специалист отдела координации сферы строительства,

 и градостроительства Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

**Члены комиссии:**

Валуев В.Г. – государственный инспектор дорожного надзора 5 батальона 2 полка

 ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Иванов А.Д. – Глава городского поселения Большие Дворы

Каширин В.Н. – Глава сельского поселения Рахмановское

Матвеев А.В. – начальник отдела по безопасности дорожного движения Павлово-

 Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала

 ГУП МО «Мострансавто»

Мельник А.А. – начальник отдела координации сферы строительства, архитектуры и

 градостроительства Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

Моисеенко Е.А. – и.о. начальника-главный эксперт Аверкиевского территориального

 отдела Администрации Павлово-Посадского муниципального района

Покровский А.М. – эксперт Раменского регионального управления автомобильных дорог

 государственного бюджетного учреждения Московской области

 «Управление автомобильных дорог Московской области

 «Мосавтодор»

Селиванов Н.А. – представитель Администрации города Павловский Посад

Скрыжова О.Г. – Глава сельского поселения Кузнецовское

**Приглашенные:**

Аргунова С.Ю. – заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

Елисеева Н.Н. – начальник ТО «Ногинский автодор» ПУ Павлово-Посадский

Лукьянец А.В. – начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности

 дорожного движения ФКУ «Центравтомагистраль»

Некрасова О.И. – начальник Управления образования Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

Панкин М.М. – начальник отдела содержания дорог и связи МКУ «УКС»

Смирнов Е.А. – заместитель начальника управления-директор филиала ФКУ «Управление

 автомобильной магистрали «Москва-Нижний Новгород

 Федерального дорожного агентства»

Цыганков Н.В. – главный эксперт отдела содержания дорог и связи МКУ «УКС»

**Отсутствовали:**

Представитель Главного управления дорожного хозяйства Московской области

Представитель ГБУ МО «Мосавтодор»

**Вопросы:**

1. Состояние безопасности дорожного движения на федеральных автомагистралях, проходящих по территории Павлово-Посадского муниципального района.

1.1. Ликвидация очага аварийности на участке федеральной автомобильной дороги МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе» 68 км.

1.2. Создание безопасных условий на перекрестке автомобильной дороги «М-7-Волга» в д. Кузнецы (установка шумозащитных экранов, пешеходной секции на светофоре, устройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «М-7-Волга» в д. Кузнецы, надземного пешеходного перехода).

2. Состояние безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах, проходящих по территории Павлово-Посадского муниципального района. О погибших в результате ДТП на региональной автодороге Павлово-Посадского муниципального района «ММК-Ликино-Дулево» в январе 2017 года.

3. Состояние безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах Павлово-Посадского муниципального района.

4. О закрытии железнодорожного переезда (67 км) для проезда автотранспортных средств.

**РЕШЕНИЯ:**

1. Состояние безопасности дорожного движения на федеральных автомагистралях, проходящих по территории Павлово-Посадского муниципального района.

1.1. Ликвидация очага аварийности на участке федеральной автомобильной дороги МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе» 68 км.

Выступили: - Валуев В.Г. (5 батальон ДПС)

 - Лукьянец А.В. (ФКУ «Центравтомагистраль»)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию Валуева В.Г. о том, что очаг аварийности на участке федеральной автомобильной дороги МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе» 68 км ликвидирован. Проведена работа по уширению обочин и укреплению их по типу основной дороги и нанесению дорожной разметки. Установка светофорного объекта на участке федеральной автомобильной дороги МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе» 68 км нецелесообразна. Рекомендовано ФКУ «Центравтомагистраль» рассмотреть вопрос по строительству линий уличного освещения и устройству переходно-скоростных полос на автодороге МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе». Информация о поведении данных мероприятий направлялась письмами в ФКУ «Центравтомагистраль» с 2012 года.

2) Принять к сведения информацию Лукьянца А.В., что разработана проектная документация на установку светофорного объекта без инновационных технологий. Строительство переходно-скоростных полос невозможно в связи с уже проведенным капитальным ремонтом автомобильной дороги.

3) ФКУ «Центравтомагистраль» совместно с 5 батальоном ГИБДД, Павлово-Посадским ПАТП и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района 01.02.2017 выехать на место концентрации ДТП на участке автодороги МБК А-108 «Ярославско-Горьковское шоссе» 68 км для определения необходимости установки светофорного объекта и осмотра ранее проведенных работ.

Отв.: Лукьянец А.В. (ФКУ «Центравтомагистраль») Срок: 01.02.2017

1.2. Создание безопасных условий на перекрестке автомобильной дороги «М-7-Волга» в д. Кузнецы (установка шумозащитных экранов, пешеходной секции на светофоре, устройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «М-7-Волга» в д. Кузнецы, надземного пешеходного перехода).

Выступили: - Смирнов Е.А. (ФКУ «Управление автомобильной магистрали

 «Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства»)

 - Валуев В.Г. (5 батальон ДПС)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что проведена работа по разработке проектной документации по капитальному ремонту автодорог, в том числе и в д. Кузнецы. Планируется модернизация светофорного объекта на перекрестке в д. Кузнецы. Отмечено, что от Администрации Павлово-Посадского муниципального района не получен ответ на письмо о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций от 03.11.2016 №13/5346 не получен ответ.

2) Принять к сведению информацию Мельника А.А., что ответ на данное письмо направлен на электронную почту от 15.12.2016 №4967исх с приложением соответствующих документов. Данное письмо 19.01.2017 направлено повторно в адрес ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

3) Принять к сведению информацию Валуева В.Г., что на подходах к перекрестку (поворот на г. Электрогорск) оборудованы шумовые полосы с ограничением скорости и знаком 1.17 «Искусственная неровность», отменен левый поворот при выезде со стороны г. Электрогорск. Установлены муляжи автомобилей ГИБДД. На автодороге М-7 Волга необходимо устройство переходно-скоростных полос.

4) Отделу координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района организовать совещание по вопросу размещения рекламных конструкций и объектов придорожного сервиса вдоль дороги М-7 Волга с участием Глав поселений, ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства», и собственниками данных конструкций.

 Отв.: Мельник А.А. Срок: 27.01.2017

2. Состояние безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах, проходящих по территории Павлово-Посадского муниципального района. О погибших в результате ДТП на региональной автодороге Павлово-Посадского муниципального района «ММК-Ликино-Дулево» в январе 2017 года.

 Выступили: - Валуев В.Г. (5 батальон ДПС)

- Бубенок П.А. (ОГИБДД)

- Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что с 01.01.2017 на автодороге произошло ММК-Ликино-Дулево Павлово-Посадского района произошло 3 ДТП, в которых погибло 3 человека и 3 человека ранения различной тяжести. Одной из проблем возникновения ДТП является несвоевременное реагирование дорожных условий при содержании дороги в зимний период. Дорожные службы начинают выполнять мероприятия по ликвидации зимней скользкости только после сообщений из территориальных подразделений ГИБДД об ухудшении дорожных условий. ГБУ МО «Мосавтодор» ослаблен контроль за состоянием улично-дорожной сети на предмет выявления зимней скользкости, наличия снежных валов на проезжей части автодорог и своевременной их ликвидации.

2) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» заменить дорожные знаки, обозначающие населенный пункт Сонино, вместо знака 5.25 – 5.26 на 5.23.1 – 5.24.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 27.02.2017

3) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» установить дублирующие дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен» в районе д. Сонино автодороги «ММК-Ликино-Дулево».

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 01.02.2017

4) ГБУ МО «Мосавтодор» ввести в эксплуатацию линии уличного освещения, в том числе в д. Сонино.

Отв.: Цыцулин В.И. (ГБУ МО «Мосавтодор») Срок: 01.03.2017

5) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» установить дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» до 50 км/ч совместно со знаком **1.16 «Неровная дорога»** в районе д. Сонино автодороги «ММК-Ликино-Дулево».

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 01.02.2017

6) Рекомендовать 5 батальону 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области усилить контроль за соблюдением скоростного режима водителями автомобилей.

Отв.: Никулин А.М. (5 батальон)

7) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» усилить котроль за состоянием улично-дорожной сети и тротуаров.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: постоянно

3. Состояние безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах Павлово-Посадского муниципального района.

 Выступили: - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Мельник А.А. (Администрация района)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что на муниципальных автодорогах в 2016 году замечено снижение количества ДТП. Выявлено два очага аварийности в г. Павловский Посад на ул. Привокзальная, д. 19 и на перекрестке улиц Кропоткина и Дзержинского. Проведен ряд первоочередных мероприятий по их ликвидации. Очаги ликвидированы. Письмом МО МВД России «Павлово-Посадский» от 18.01.2017 №72/663 предложены дополнительные мероприятия по ликвидации очагов аварийности.

2) МКУ «УКС» провести работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки 1.1 и 1.14.1 «Зебра» бело-желтого цвета на пешеходном переходе на ул. Привокзальная, д. 19.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 30.06.2017

3) МКУ «УКС» оборудовать пешеходный переход на ул. Привокзальная, д. 19 светофором типа Т-7.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 30.08.2017

4) МКУ «УКС» рассмотреть возможность включения в план работы 2017-2018 гг. перспективные мероприятия согласно письму от 18.01.2017 №72/663.

5) МБУ «Благоустройство» оборудовать пешеходный переход, расположенный напротив д. 19 по ул. Привокзальной, дополнительным электроосвещением.

Отв.: Несветаев В.Н. Срок: 01.09.2017

4. О закрытии железнодорожного переезда (67 км) для проезда автотранспортных средств.

Выступил: - Мельник А.А. (Администрация района)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что по программе Губернатора Московской области построен и 28.12.2015 введен в эксплуатацию новый путепровод через железную дорогу в г. Павловский Посад. Железнодорожный переезд в соответствии с проектом оборудован пешеходным переходом, который обеспечен рабочей светозвуковой сигнализацией и работающим наружным освещением.

2) Рассмотрев письмо филиала ОАО «РЖД» Московская железная дорога от 29.12.2016 №исх-14164/Моск, согласовать закрытие железнодорожного переезда, расположенного в г. Павловский Посад на 67 км пк 1 Горьковского направления Московской железной дороги, для проезда автотранспортных средств.

5. Вопросы жителей Павлово-Посадского района, поднятые в рубрике «Градус народного мнения»:

5.1. Вывоз снега с газона на БЖД пр. около дома №116/2.

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что работы по вывозу снега с газона на БЖД пр. около дома №116/2 выполнены.

5.2. Очистка тротуаров от снега по мостам в районе путепровода на МЖД пр. и ул. Орджоникидзе.

**РЕШИЛИ:**

1) ГБУ МО «Мосавтодор» провести работы по очистке тротуаров от снега по мостам в районе путепровода на МЖД пр. и ул. Орджоникидзе.

Отв.: Цыцулин В.И. Срок: постоянно

5.3. Пешеходный переход через железную дорогу на ул. Большая Покровская не освещается.

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что по результатам выездной проверки в вечернее время установлено, что оборудованный согласно проекту пешеходный переход через железную дорогу на ул. Большая Покровская освещается. Левая сторона переезда в направлении от пл. Революции не предназначена для перехода пешеходов.

5.4. При очистке автодороги на БЖД пр. около дома №116/2 Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» остается вал снега на съезде.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о том, что работы по уборке валов снега выполнены.

Протокол вела секретарь комиссии: Кухтенкова Н.В.,

 2-41-35