УТВЕРЖДАЮ

Глава Павлово-Посадского муниципального района

Московской области

__________________________ О.Б. Соковиков

«___» ____________ 2016 г.

Протокол № 3

внеочередного заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района

г. Павловский Посад                                                                                                               25.08.2016

Председательствующий:

Мельник А.А.       –  и.о.  заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского

муниципального района

Заместитель председателя Комиссии:

Бубенок П.А.        –  начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России

«Павлово-Посадский»

Члены комиссии:

Калашников О.А.  –    начальник управления делами Администрации сельского поселения

Улитинское

Гаврилов В.В.        –    Глава сельского поселения Аверкиевское (по согласованию)

Иванов А.Д.           –    Глава городского поселения Большие Дворы

Каширин В.Н.        –    Глава сельского поселения Рахмановское

Покровский А.М.  –    эксперт Раменского регионального управления автомобильных дорог

государственного бюджетного учреждения Московской области

«Управление автомобильных дорог Московской области

«Мосавтодор»

Матвеев А.В.       –   начальник отдела по безопасности дорожного движения

Павлово- Посадского пассажирского автотранспортного предприятия

–  филиала   ГУП МО «Мострансавто»

Наумова Е.А.     –  зам. начальника Управления образования Администрации

Павлово-Посадского муниципального района

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское

Селиванов Н.А.    – начальник отдела по организационным вопросам и городскому хозяйству

Администрации города Павловский Посад

Лопатин Г.Г.          –  директор Муниципального казенного учреждения

Павлово-Посадского    муниципального района Московской области

«Управление архитектуры, капитального строительства и дорог»

Приглашены:

Радин А.А.           –  госинспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального отдела

МВД России «Павлово-Посадский»

Вопросы:

- Об обустройстве пешеходных переходов, прилегающих к учебным учреждениям и подъездов к ним, в соответствии с требованиями действующих стандартов (письмо ОГИБДД от 16.08.2016 №72/ОГИБДД-2).

Выступили: Бубенок П.А.  (ОГИБДД), Лопатин Г.Г. (МКУ «УКС»), Покровский А.М.

(Раменское РУАД), Матвеев А.В. (ПАТП).

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию  ОГИБДД о положении дел по обустройству пешеходных переходов в соответствии с новым стандартом.

1.2. Рекомендовать МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства   и дорог» (Лопатин Г.Г.):

- в срок до 31.08.2016г. завершить работы  по разметке пешеходных переходов, прилегающих к учебным учреждениям;

- в срок до 05.09.2016г. разработать и направить для согласования в ОГИБДД проект адресной программы обустройства пешеходных переходов, прилегающих к учебным учреждениям и подъездов к ним, в соответствии с требованиями действующих стандартов;

- рассмотреть вопрос о включении работ по устройству искусственных неровностей на ул. Зыбина г. Павловский Посад в план 2017 года;

- установить таблички «Работает эвакуатор» к дорожным знакам «Стоянка запрещена» в районе железнодорожного вокзала.

1.3. Рекомендовать Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» (Покровский А.М.):

- в срок до 30.09.2016г. организовать работы по подсыпке заниженных обочин и установке сигнальных столбиков в районе искусственного сооружения на автодороге Крупино – Чисто-Перхурово;

- рассмотреть вопрос о включении работ по ремонту автодороги Крупино – Шебаново в план 2017 года.

2. Эффективность  работы по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма (письмо ОГИБДД от 11.08.2016 №72/12488).

Докладчик:  -  Бубенок Павел Алексеевич (ОГИБДД),

Выступили:   - Бубенок П.А. (ОГИБДД), Наумова Е.А. (Управление образования).

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению информацию ОГИБДД и Управления образования о проведенной работе по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма.

2.2. Рекомендовать ОГИБДД и Управлению образования провести в сентябре 2016г. торжественное мероприятие по началу занятий на построенном автогородке ДС «Семицветик».

Протокол вел:

А.А. Мельник

2-41-35