УТВЕРЖДАЮ

 Глава Павлово-Посадского муниципального района

 Московской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б. Соковиков

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Протокол № 6**

 **заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного**

 **движения на территории Павлово-Посадского муниципального района**

г. Павловский Посад 08.12.2016

**Председательствующий:**

Нужный И.Н. – заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

**Заместитель председателя Комиссии:**

Бубенок П.А. – начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России

 «Павлово- Посадский»

**Секретарь Комиссии:**

Кухтенкова Н.В. – главный специалист отдела координации сферы строительства,

 и градостроительства Администрации

 Павлово-Посадского муниципального района

**Члены Комиссии:**

Калашников О.А. – Руководитель Аппарата Управления Администрации сельского

 поселения Улитинское

Гаврилов В.В. – Глава сельского поселения Аверкиевское

Иванов А.Д. – Глава городского поселения Большие Дворы

Борисова С.В. – Заместитель Главы Администрации сельского поселения Рахмановское

Покровский А.М. – эксперт Раменского регионального управления автомобильных дорог

 государственного бюджетного учреждения Московской области

 «Управление автомобильных дорог Московской области

 «Мосавтодор»

Андреев А.Г. – начальник Павлово-Посадского производственного отделения

 Электростальского филиала АО «Мособлэнерго»

Матвеев А.В. – начальник отдела по безопасности дорожного движения

 Павлово- Посадского пассажирского автотранспортного предприятия

 – филиала ГУП МО «Мострансавто»

Мельник А.А. – начальник отдела координации сферы строительства, архитектуры и

 градостроительства Администрации Павлово-Посадского

 муниципального района

Булавлева Е.А. – ведущий инспектор Управления образования Администрации

 Павлово-Посадского муниципального района

Скрыжова О.Г. – Глава сельского поселения Кузнецовское

Каптановская А.П. – и.о. директора Муниципального казенного учреждения

 Павлово-Посадского муниципального района Московской области

 «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог»

**Приглашенные:**

Несветаев В.Н. – директор МБУ «Благоустройство»

Цыганков Н.В. – главный эксперт отдела содержания дорог и связи Муниципального

 казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района

 Московской области «Управление архитектуры, капитального

 строительства и дорог»

**Отсутствовали:**

Представитель Администрации города Павловский Посад

**Вопросы:**

1. Об аварийности на автодорогах Павлово-Посадского муниципального района за 11 месяцев 2016 года, о принятых мерах по снижению уровня дорожной аварийности. Смертность в результате ДТП за ноябрь 2016 года.

Выступил: - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению, что за 11 месяцев 2016 года на территории Павлово-Посадского муниципального района зафиксировано: ДТП в количестве 1645 шт., в которых погибло – 8 чел., ранено – 83 чел. Погибших детей нет. Количество ДТП сократилось. По сравнению с 2015 годом прослеживается положительная динамика. Но необходимо отметить, что увеличилось количество ДТП, причиной которых стало неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, и ДТП с участием пешеходов.

2) Рекомендовать ОГИБДД усилить работу по привлечению юридических лиц - собственников автодорог к административной ответственности за неудовлетворительное содержание автодорог.

 Отв. – Бубенок П.А. Срок – постоянно

2. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы». О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происшествий. О повышении безопасности движения пешеходов, в том числе по пешеходным переходам.

Выступили: - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

 - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».

2) МКУ «УКС» на 2017 год запланировать работы по распространению социальной рекламы, направленной на безопасность дорожного движения.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 31.12.2017

3) МКУ «УКС» провести работы по установке светофора Т-7 на пешеходном переходе в г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, д. 19.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 31.12.2017

4) Отделу координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района направить письмо в адрес ФКУ «Центравтомагистраль» по вопросу ликвидации очага аварийности на автодороге А-108.

Отв.: Мельник А.А. Срок:19.12.2016

3. О работе общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального района по обеспечению безопасного поведения детей на дороге. О принятых мерах по повышению безопасности движения детей на участках улиц и дорог, прилегающих к школам и детским учреждениям. Эффективность работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (письмо МО МВД России «Павлово-Посадский» от 24.10.2016 №72/16006).

Выступили: - Булавлева Е.А. (Управление образования)

 - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях по установке пешеходных светофоров Т-7 вблизи общеобразовательных учреждений г. Павловский Посад, включенных в адресную программу, для обеспечения безопасности дорожного движения.

2) Принять к сведению информацию о проведении Управлением образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района совместно с ОГИБДД межмуниципального отдела МВД мероприятий, направленные на безопасность дорожного движения детей.

4. О состоянии и мерах по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети, в т.ч. о мероприятиях, направленных на ликвидацию очагов аварийности на трех участках автомобильной дороги ММК-Ликино -Дулево.

Выступили: - Несветаев В.Н. (МБУ «Благоустройство»)

 - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию МБУ «Благоустройство» о проведенных мероприятиях по улучшению наружного электроосвещения улично-дорожной сети в г. Павловский Посад.

2) Принять к сведению информацию о том, что Раменским РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» до 31.12.2016 запланировано окончить работы по устройству освещения на трех участках автодороги ММК-Ликино-Дулево в соответствии с утвержденной дорожной картой ликвидации очагов аварийности в 2016 году.

3) МБУ «Благоустройство» провести работы по организации наружного освещения на ул. Выставкина: от ул. Кирова до ул. Урицкого.

Отв.: Несветаев В.Н. Срок: 01.08.2017

4) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» проинформировать Администрацию Павлово-Посадского муниципального района о сроках заключения договоров на подключение электроэнергии по трем участкам на автодороге ММК-Ликино-Дулево.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 31.12.2016

5) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках ликвидации очагов аварийности на автодороге ММК-Ликино-Дулево провести работы по дополнительному освещению перекрестков в деревнях Фатеево и Евсеево, а также перекрестка на повороте на д. Криулино.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 31.12.2016

5. О готовности автомобильных дорог и дорожных организаций к содержанию улично-дорожной сети Павлово-Посадского муниципального района в зимний период 2016-2017 г.г.

Выступили: - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

 - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о готовности подрядных организаций, с которыми заключены контракты, к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2016-2017 годов.

2) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» направить в адрес Администрации Павлово-Посадского муниципального района график вывоза снега на территории Павлово-Посадского района.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 19.12.2016

3) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» и МКУ «УКС» провести работы по вывозу снега с автомобильных дорог.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД),

 Каптановская А.П. (МКУ «УКС») Срок: постоянно

4) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» провести работы по очистке тротуара в д. Круилино от снега и наледи и очистки обочины от снега в д. Митино, начиная от автобусных остановок.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 12.12.2016

5) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» принять во внимание недопустимость заваливания снегом частных домов при чистки автодорог и тротуаров от снега.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: постоянно

6) Усилить работу по осуществлению комплекса мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и тротуарах.

Отв.: Каптановская А.П., Покровский А.М. Срок: зимний период 2016-2017 гг.

7) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» и МКУ «УКС» провести работы по приведению пешеходных переходов в соответствие, ликвидировать навалы снега вблизи их и автобусных остановок.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД),

 Каптановская А.П. (МКУ «УКС») Срок: зимний период 2016-2017 гг.

8) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» и МКУ «УКС» совместно с ОГИБДД и ПАТП осуществлять объезды по автодорогам на предмет качества очистки от снега и наледи автодорог и тротуаров, а также посыпки пескосоляной смесью с составление актов.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД),

 Каптановская А.П. (МКУ «УКС») Срок: постоянно

6. Контроль выполнения решений комиссии.

6.1. п. 1.3 Протокола №3 от 25.08.2016.

Выступили: - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию.

* 1. п. 2.2 Протокола №3 от 25.08.2016.

Выступили: - Некрасова О.И. (Управление образования)

 - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о проведении Управлением образования Администрации района совместно с ОГИБДД торжественного мероприятия на построенном автогородке ДС «Семицветик».

6.3. п. 1.4 Протокола №5 от 11.10.2016

Выступили: - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.2.1 «Краевая линия разметки» на всем протяжении автомобильной дороги в д. Козлово. Знак, ограничивающий движение автотранспорта до 40 км/ч на всем протяжении автомобильной дороги в д. Козлово, установлен.

7. Рассмотрение обращений граждан и писем организаций:

7.1. Установка дорожного знака «Жилая зона» при въезде на дворовую территорию ул. Володарского, д. 30 (обращение Ежовой Т.И. от 19.10.2016 №ОГ-2670/1).

Выступили: - Несветаев В.Н. (МБУ «Благоустройство»)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что при въезде во двор с двух сторон ул. Володарского, д. 30 установлены знаки «Жилая зона».

7.2. Установка искусственных неровностей у д.13 по ул. Щорса в г. Павловский Посад (письмо ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» от 15.09.2016 №72/ОГИБДД)

Выступили: - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Несветаев В.Н. (МБУ «Благоустройство»)

**РЕШИЛИ:**

1) МБУ «Благоустройство» провести работы по устройству искусственной неровности у д.13 по ул. Щорса в г. Павловский Посад.

 Отв.: Несветаев В.Н. Срок: 30.06.2017

7.3. Установка знака, ограничивающего движение большегрузного транспорта (письмо с.п. Кузнецовское от 26.09.2016 №386).

Выступили: - Скрыжова О.Г. (с.п. Кузнецовское)

 - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

 **РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» установить знак, ограничивающий движение большегрузного транспорта в д. Носырево.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 01.03.2017

7.4. Организация светофорного регулирования дорожного движения на пересечении улиц Большая Покровская и пр. БЖД, а также на ул. Вачевская (Протокол рабочей встречи с представителями малого и среднего бизнеса Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.10.2016).

Выступил: - Каптановская А.П.(МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что светофорный объект на перекрестке автодорог БЖД пр. и ул. Б. Покровская введен в рабочее состояние с 06.12.2016.

2) Установку светофорного объекта на ул. Вачевская считать нецелесообразным.

7.5. Устройство тротуара вдоль автодороги на ул. Поселковая в г. Павловский Посад (обращение Евгения от 27.09.2016 №1ЕГ-628843).

Выступил: - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» провести работы по устройству тротуара на ул. Поселковая у домов №1, 3, 5, 7.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 31.10.2017

7.6. Установка искусственной неровности в районе д. 57 по ул. Чехова в г. Павловский Посад (обращение Евсикова С.В. от 12.10.2016 №ОГ-С-2590).

Выступил: - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» установить искусственную неровность в районе д. 57 по ул. Чехова в г. Павловский Посад.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 15.12.2016

7.7. Установка искусственных неровностей на автодорогах по ул. Каляева и ул. Вачевская (Протокол рабочей встречи с представителями малого и среднего бизнеса Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.10.2016).

Выступил: - Каптановская А. П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» провести работы по устройству искусственной неровности на ул. Каляева, д. 7.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 15.12.2016

2) Искусственная неровность на ул. Вачевская установлена. Установка дополнительной искусственной неровности считать нецелесообразным.

7.8. Устройство искусственных неровностей на автодороге в д. Фомино и д. Сонино (письмо ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» от 02.12.2016 №72/ОГИБДД-1).

Выступили: - Бубенок П. А. (ОГИБДД)

 - Каптановская А. П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» провести работы по устройству искусственной неровности в д. Фомино у домов 61 и 28.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 15.12.2016

2) МКУ «УКС» провести работы по устройству искусственной неровности в д. Сонино у домов 4, 35, 24, 70.

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 15.12.2016

7.9. Установка искусственной неровности на автодороге ул. Урицкого в районе д. 12 А по ул. Свердлова в г. Павловский Посад, у детского сада №47 «Сказка» (письмо ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» от 02.12.2016 №72/ОГИБДД).

 Выступили: - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

**РЕШИЛИ:**

1) МКУ «УКС» провести работы по устройству искусственной неровности в районе д. 12 А по ул. Свердлова, у детского сада «Сказка».

Отв.: Каптановская А.П. Срок: 31.10.2017

7.10. Приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям государственных стандартов Российской Федерации в г.п. Павловский Посад (письмо ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» от 05.12.2016 №72/ОГИБДД).

 Выступили: - Бубенок П.А. (ОГИБДД)

 - Каптановская А.П. (МКУ «УКС»)

 - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять информацию к сведению о том, что в период 2016 года на муниципальных автодорогах приведены в соответствие согласно правилам применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений створы пешеходных переходов на улицах Кузьмина, Южная, Фрунзе, Привокзальная, БЖД пр., 2-й пер. 1-го Мая, Кирова, Герцена, Ленина, Карповская, Свердлова, Володарского.

2) Принять к сведению информацию о том, что в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных дорогах были произведены работы по установке пешеходных ограждений, начаты работы по установке светофорных объектов Т-7 на автодорогах «Павловский Посад-Куровское» в д. Евсеево, «ММК-Ликино-Дулево» в с. Рахманово, «Большая Покровская-пер. Ленинградский» в районе школы №18.

7.11. Обустройство автобусной остановки в пос. имени Калинина (письмо ГБУ МО «Мосавтодор» от 26.10.2016 №ИМ-29917/2016).

Выступил: - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Автобусная остановка в пос. имени Калинина имеется. Устройство дополнительной остановки считать нецелесообразным в связи с несоответствием СНИП2.07.01.-89 и ОСТ 218.1.002-2003.

7.12. Устройство пешеходной дорожки на участке автомобильной дороги «ММК – Ликино-Дулево» (письмо ГБУ МО «Мосавтодор» от 16.11.2016 №ИМ-32229/2016).

Выступил: - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию о том, что строительство тротуара на участке автодороги ММК-Ликино-Дулево км 55-560 возможно только после проведения реконструкции перекрестка в д. Фатеево с уширением проезжей части.

2) Рекомендовать Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» включить в план работы проведение реконструкции перекрестка в д. Фатеево с уширением проезжей части на участке автодороги ММК-Ликино-Дулево км 55-560 на 2017-2018 г.г.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 2017-2018 г.г.

3) Рекомендовать Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» в случае проведения реконструкции перекрестка в д. Фатеево с уширением проезжей части, провести работы по строительству тротуара на участке автодороги ММК-Ликино-Дулево км 55-560.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 2017-2018 г.г.

7.13. Устройство тротуара вдоль частных жилых домов №77-85 и №58-70 вдоль автомобильной дороги «Павловский Посад – Куровское» (письмо Главы с.п. Улитинское Буланова С.С. от 18.10.2016 №158-07исх-737)

Выступили: - Калашников О.А. (с.п. Улитинское)

 - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотреть возможность устройства тротуара вдоль частных жилых домов №77-85 и №58-70 вдоль автомобильной дороги «Павловский Посад – Куровское» и о результатах сообщить в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 01.04.2017

7.14. Устройство искусственных неровностей в д. Пестово на автодороге «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино – Данилово» - Перхурово (обращение жителей д. Пестово от 02.11.2016 №ОГ-2834).

Выступил: - Покровский А.М. (Раменское РУАД)

**РЕШИЛИ:**

1) Рекомендовать Раменскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» провести работы по установке искусственных неровностей в д. Пестово.

Отв.: Покровский А.М. (Раменское РУАД) Срок: 31.10.2017

Протокол вела секретарь комиссии: Кухтенкова Н.В.

2-41-35